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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Выселки

муниципального района Ставропольский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24   марта  2014 г.
№ 58
О   проведении   работ по   благоустройству и санитарной очистке  в весенне-летний период  2014года  на территории   сельского поселения Выселки
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния села Выселки, территорий предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, для привлечения жителей поселка к уборке придомовых территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства , на основании распоряжения Главы муниципального района Ставропольский  №1716 от 19.03.2014г :
      1. Объявить с 10 апреля по 31 мая 2014 года  месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории сельского поселения Выселки .
      2. Создать штаб по благоустройству на территории сельского поселения Выселки (приложение1). Еженедельно проводить заседания штаба, на которых рассматривать вопросы благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории села и ход выполнения мероприятий по благоустройству.
       3. Утвердить план мероприятий по комплексному благоустройству (приложение 2), и схему закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями (приложение 3).
       4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и частным предпринимателям на закрепленной территории:
-   провести разъяснительную работу по привлечению населения к работам по благоустройству   сельского поселения Выселки;
- объявить каждую пятницу каждой недели в течение апреля и мая 2014 года санитарным днем;
      5. Разместить на официальном  сайте администрации сельского поселения Выселки в сети Интернет    htt://выселки.ставропольский-район.рф/.
       6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Выселки                                                             Мердеев З.Г.
Приложение 2
к распоряжению главы сельского

 поселения Выселки
от 24  марта  2014 года . №58
ПЛАН
работ по благоустройству территории сельского поселения Выселки
	№  п/п

	Содержание мероприятий

	Срок- исполнения

	Ответственный за исполнение


	1

	Создание штаба по благоустройству территории сельского поселения

	До 0 1 апреля

	Анциферова В. А.


	2

	Заседание штаба по благоустройству

	еженедельно

	Глава администрации Мердеев З.Г. 


	3

	Организация  по уборке закрепленных территорий от мусора
	апрель - май 

	Руководители организаций предприятий, учреждений


	4

	Провести организационную работу с жителями по выполнению благоустройства и содержания территории, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям
	Апрель

	Депутаты Собрания  Представителей


	5
	Организация работ по благоустройству (покос травы и своевременно удалять сорную растительность  на закрепленных территориях , озеленение, высадка цветов, деревьев, кустарников).

Проводить уборку пиломатериалов , стройматериалов  около частных домов.
	май- август 
постоянно

	 Владельцы домов , руководители организаций, предприятий, учреждений
Владельцы домов 

	6
	Обработка гербицидами территорий , где возможно произрастание конопли  
	май - август   
	Глава администрации 

	7

	Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения
	май-июль 

	Актив села


	8

	Побелка .ремонт изгороди вдоль муниципальных домов

	.Апрель-май

	ЖКХ -   Узбеков М.М.


	9

	Работа с населением по заключению договоров на вывоз ТБО

	 постоянно

	Администрация  , Депутаты Собрания  
Представителей



	10
	 Всероссийский экологический субботник   «Зеленая Весна»
	26 апреля 
	Руководители организаций, 
Актив села 



	11
	Акции : «Посади дерево и сохрани его » 

«Весенняя неделя добра»  , «Чистые окна» помощь одиноким пожилым людям»

	.Апрель

	Администрация Депутаты . инструктор по работе с молодежью 

Соц. служба Адресная помощь


	12
	Благоустройство мемориального комплекса

	Апрель

	Администрация,  инструктор по работе с молодежью


	13
	Организация общественных работ через ЦЗН

Апрель-август


	апрель – август 
	Администрация 

	14

	Организация и проведение конкурсов на лучший садовый участок, лучший двор, лучшую придомовую территорию

	 май-июнь 
	Комиссия по благоустройству


	15
	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства 
	постоянно 
	Администрация  , Депутаты Собрания  

Представителей с.п. Выселки 



Приложение 3
к распоряжению главы сельского

 поселения Выселки
от 24   марта  2014 года №58
СХЕМА
             закрепления территорий за предприятиями, организациями, учреждениями.
	№ п/п

	Наименование организации

	Закрепленная территория


	1

	ГБОУ СОШ с. Выселки

	Территория по периметру от асфальтовой дороги до ул. Дорожная и детского сада. Ответственный: директор Чабуркина О. А. (по согласованию)


	2

	Детский сад «Чебурашка»

	Территория от сараев многоквартирных домов до ул.Победа, до дороги между парком и детским садом и 15м в сторону жилых домов по Луговой. Ответственный: заведующая Ендуткина С.Н. (по согласованию )

	3
	ООО «Ставропольское ПО-КР»

	Территория, прилегающая к магазину от проезжей части трассы Тольятти-Хрящевка до дороги за магазином.

 Ответственный: Кувшинова Р.Н. (по согласованию )


	4

	ООО «КОР АЛ»

	Территория   по периметру магазинов в радиусе 20м 

Ответственный: руководитель Низямова Д.А. (по согласованию )


	5

	Выселкское отделение связи

	Территория по периметру в радиусе 20м Ответственный: заведующая Ильдюкова Т.В. (по согласованию )


	6

	ИП Хайрулин Р.

	Территория прилегающая к магазину в радиусе 20м Ответственный: Тимербулатова Ф.А. (по согласованию )


	7

	ИП Григорян 

	Территория, от дороги в детский сад до ул. Победы Ответственный: Григорян(по согласованию )


	8

	кафе «Звезда»

	Территория от дороги Тольятти-Хрящевка до проезда на ул. Заречная и от дороги по ул. Победы до дома №23 поул. Дорожная Ответственный: собственники помещения (по согласованию )


	9

	Участок «Ставрополь-Ресурс Сервис»

	Территория по периметру котельной в радиусе 50м 

Ответственный: Узбеков М.М.  (по согласованию )


	10

	Территория тока

	Территория по периметру вокруг тока в радиусе 20м Ответственный: собственник (по согласованию )


	11

	Автозаправка

	Территория   вокруг границ земельного участка .находящегося в собственности в радиусе 20м Ответственный: Фадеев Д. (по согласованию )


	12

	Магазин «Пирамида»

	Территория от трассы Тольятти- Хрящевка до границы, проходящей в 50м за производственным зданием и от проселочной дороги до середины территории между АЗС и СТО 

Ответственный: собственник (по согласованию )


	13

	дк

	Территория от середины ул. Победы до границ сквера и середины между памятником и зданием ДК Ответственный :  И.о. Савчук А.Г.(по согласованию )


	14
	ДМШ 
	Территория по периметру вокруг здания в радиусе 20м до ул.Победы . Ответственный:  директор Сафиуллова Е.В. (по согласованию )



Приложение 1
к распоряжению главы сельского

 поселения Выселки
от 24   марта  2014 года №58
СОСТАВ 

штаба  по благоустройству на территории 

сельского поселения Выселки 

Мердеев З.Г.  – председатель  штаба , глава администрации с.п.Выселки 

Анциферова В.А. – заместитель председателя штаба , заместитель  главы администрации 

Низямов Р.А. –депутат Собрания Представителей м.р. Ставропольский  (по согласованию )
Малькин Д.Н. – участковый уполномоченный полиции  (по согласованию ) 
Дубылкина О.В. – депутат Собрания Представителей с.п. Выселки  , председатель  комиссии по сельскому хозяйству , земельным отношениям , экологии и ЖКХ (по согласованию )
Шайдулова В.М. - депутат Собрания Представителей с.п. Выселки  , председатель   комиссии  по социальной и молодежной политике(по согласованию ). 

