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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Выселки

муниципального района Ставропольский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от    04 .04. 20 17г.
          №13 
«О   проведении   работ по   благоустройству и санитарной очистке  территории   сельского поселения Выселки  муниципального района Ставропольский  Самарской области

в весенне-летний период  2017года» 
В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Выселки муниципального  района Ставропольский  Самарской области  в весенне-летний период  2017 года администрация сельского поселения Выселки  муниципального района Ставропольский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать комиссию по благоустройству и санитарной очистке  территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области .
2.  Утвердить состав комиссии по благоустройству и санитарной очистке   территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области  (приложение 1).
3. Объявить с 15 апреля по 31 мая 2017 года  месячник по благоустройству и  санитарной очистке  территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский  Самарской области.
 4. Утвердить план мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории сельского поселения  Выселки муниципального района Ставропольский  Самарской области на весенне-летний период 2017года (приложение 2), и схему  закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями  независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории  сельского поселения Выселки муниципального района  Ставропольский  Самарской области  (приложение 3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения Выселки муниципального района  Ставропольский  Самарской области организованное проведение работ:
-по санитарной очистке закрепленных территорий;
-по благоустройству и озеленению закрепленных территорий.
6. Постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете  «Вестник сельского поселения Выселки»  и на официальном  сайте администрации сельского поселения Выселки в сети Интернет    htt://выселки.ставропольский-район.рф/.
7. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава   сельского поселения Выселки                                                       З.Г.Мердеев
Приложение 1
к  постановлению администрации 
 сельского поселения Выселки
от 04.04. 2017  года №13      
СОСТАВ 
 комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
Председатель комиссии  :

Мердеев З.Г.  – глава   сельского поселения Выселки .

Заместитель председателя комиссии:

Анциферова В.А. – заместитель  главы администрации сельского поселения Выселки  .

Члены комиссии :

Ендуткина С.Н. – депутат Собрания Представителей муниципального район  Ставропольский  (по согласованию );
Санчилеев М.М.  – участковый уполномоченный полиции  (по согласованию );
Низямов Р.А.  – депутат Собрания представителей сельского поселения Выселки председатель  комиссии по земельным отношениям и ЖКХ. (по согласованию );
Савчук А.Г. - депутат Собрания представителей сельского поселения  Выселки  председатель   комиссии  по социальной и молодежной политике(по согласованию); 

Узбеков М.М.- мастер участка с.Выселки  «СтавропольРесурсСервис» (по   согласованию);

 Чабуркина О.А.- директор ГБОУ СОШ с.Выселки  (по согласованию);
Папкова Н.Н. –мед.сестра амбулатории с.п.Выселки (по   согласованию);

Приложение 2
к  постановлению администрации 
 сельского поселения Выселки
от 04.04.2017 года  №13  
ПЛАН
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
на весенне-летний период 2017 года
	№  п/п

	Содержание мероприятий

	Срок- исполнения

	Ответственный за исполнение


	1

	Создание комиссии  по благоустройству территории сельского поселения

	До  10   апреля

	 зам.главы администрации 

Анциферова В. А.


	2

	Заседание комиссии  по благоустройству

	еженедельно

	Глава администрации Мердеев З.Г. 


	3

	Организация  по уборке закрепленных территорий от мусора
	апрель - сентябрь

	Руководители организаций предприятий, учреждений (по согласованию)

	4

	Провести организационную работу с жителями по выполнению благоустройства и содержания территории, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям

Проведении  сельских сходов граждан по вопросу « О принимаемых мерах по охране окружающей среды и проведению Года экологии»


	в течение всего периода
	Депутаты Собрания  Представителей (по согласованию )

Глава  сельского поселения 


	5
	Организация работ по благоустройству (покос травы и своевременно удалять сорную растительность  на закрепленных территориях , озеленение, высадка цветов, деревьев, кустарников).

Проводить уборку пиломатериалов , стройматериалов  около частных домов.
	май- август 

постоянно

	 Владельцы домов , руководители организаций, предприятий, учреждений
Владельцы домов 

	6
	Обработка гербицидами территорий, где возможно произрастание конопли  
	май - август   
	Глава поселения 

	7

	Навести санитарный порядок на территории скважин, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов 
	май 2017 года
	Глава сельского поселения;

Мастер участка  с.Выселки «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию); 

	8

	Продолжить работу с населением по заключению договоров на вывоз бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения
	постоянно 
	Администрация  с.п.Выселки 

	9
	
Организация сбора от населения ртутьсодержащих ламп и сдачи их в специализированную организацию
	постоянно
	Администрация  с.п.Выселки

	10
	Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения
	май-июль 

	Актив села


	11
	Освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте   с.п.Выселки хода проведения Года экологии 
	 апрель -  сентябрь 
	Администрация с.п.Выселки 

	
	Провести тематические вечера,  посвященные Году экологии;

Книжная  выставка Году экологии « Нам дана на всех одна планета –хрупкая Земля :

Выставка творческих работ  «Хлам-Арт»

Экологии в рисунках детей  (выставка детского рисунка)

Экологический   серпантин  
	Апрель-август
	Руководитель  ГБОУ  СОШ с. Выселки    (по согласованию);                      

Руководитель  библиотеки(по согласованию);  

Инструктор по работе с молодежью, Директор ДК  

  руководитель СДК с.Выселки (по согласованию)

 Руководитель СПДС «Чебурашка» (по согласованию)

	12
	Проведение мероприятий по выявлению несанкционированных свалок
	Апрель-август
	Комиссия по благоустройству

	13


	 Всероссийский экологический субботник   «Зеленая Весна-2017», «Зеленая Россия»


	 Апрель 
	Руководители организаций, 
Актив села (по согласованию )


	14
	Акции : «Чистая вода»-очистка  берегов озер;
«Весенняя неделя добра» ;

«Посади своё дерево»;

 «Сделаем вместе».

	 Апрель

	Администрация, 
 Депутаты  Собрания представителей,   инструктор по работе с молодежью 

Соц. служба  сельского поселения(по согласованию ) 


	15
	Фотовыставка «Мы за чистое наше село»
	
	инструктор по работе с молодежью

	16
	Организация общественных работ через ЦЗН

Апрель-август


	апрель – август 
	Администрация с.п.Выселки 

	17
	Организация и проведение конкурсов на лучший садовый участок, лучший двор, лучшую придомовую территорию
	 май-июнь 
	Комиссия по благоустройству


	18
	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства 
	постоянно 
	Администрация  с.п.Выселки  , Депутаты Собрания  

Представителей с.п. Выселки 



	19
	Регулярные рейды работниками администрации совместно с общественностью в целях проверки санитарного состояния территории с обсуждением на совещаниях у главы сельского поселения с применением соответствующих мер.            
	постоянно
	Комиссия

по благоустройству 

	20
	Подведение итогов месячника.
	июнь 
	Глава  сельского поселения 


Приложение 3
к  постановлению администрации 
 сельского поселения Выселки                                                                                                                                                                                 от 04.04.2017 года №13   

СХЕМА
закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории  сельского поселения Выселки  муниципального района Ставропольский  Самарской области
	№ п/п

	Наименование организации

	Закрепленная территория


	1

	ГБОУ СОШ с. Выселки

	Территория по периметру от асфальтовой дороги до ул. Дорожная и детского сада. Ответственный: директор Чабуркина О. А. (по согласованию)


	2

	Детский сад «Чебурашка»

	Территория от сараев многоквартирных домов до ул.Победа, до дороги между парком и детским садом и 15м в сторону жилых домов по Луговой. Ответственный: заведующая Ендуткина С.Н. (по согласованию )

	  3
	ООО «Апрель»
	Территория, прилегающая к магазину от проезжей части трассы Тольятти-Хрящевка до дороги за магазином.

 Ответственный:  руководитель (по согласованию )


	4

	ООО «КОР АЛ»

	Территория   по периметру магазинов в радиусе 20м 

Ответственный: руководитель Низямова Д.А. (по согласованию )


	5

	Выселкское отделение связи

	Территория по периметру в радиусе 20м
 Ответственный: заведующая Карпухина З.И. (по согласованию )


	6

	ИП Хайрулин Р.

	Территория прилегающая к магазину в радиусе 20м 
Ответственный: Тимербулатова Ф.А. (по согласованию )


	7

	ИП Григорян 

	Территория, от дороги в детский сад до ул. Победы 
Ответственный: Руководитель (по согласованию )


	8

	Магазин «Пеликан»
	Территория, прилегающая к магазину от проезжей части трассы Тольятти-Хрящевка до дороги за магазином.

 Ответственный: Руководитель  (по согласованию )


	9

	Магазин «Магнит»

	Территория от дороги Тольятти-Хрящевка до проезда на ул. Заречная и от дороги по ул. Победы до дома №23 по ул. Дорожная

 Ответственный: Руководитель  (по согласованию )



	10

	Участок «Ставрополь-Ресурс Сервис»

	Территория по периметру котельной в радиусе 50м 

Ответственный: Узбеков М.М.  (по согласованию )

	11

	Территория тока

	Территория по периметру вокруг тока в радиусе 20м Ответственный: собственник (по согласованию )


	12

	Автозаправка

	Территория   вокруг границ земельного участка .находящегося в собственности в радиусе 20м Ответственный: Фадеев Д. (по согласованию )


	13

	Магазин «Пирамида»

	Территория от трассы Тольятти- Хрящевка до границы, проходящей в 50м за производственным зданием и от проселочной дороги до середины территории АЗС .
Ответственный: собственник (по согласованию )


	14
	Дом  культуры

	Территория от середины ул. Победы до границ сквера и середины между памятником и зданием ДК Ответственный. Савчук А.Г.(по согласованию )


	15
	ДМШ 
	Территория по периметру вокруг здания в радиусе 20м до ул.Победы . Ответственный:  директор Сафиуллова Е.В. (по согласованию )



