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Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от    22.02. 2019г                                                                                 

№ 13/1                                                   
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения Выселки.
В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ,  администрация сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить мероприятия по  подготовке  к  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения   Выселки  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2019  году  (Приложение № 1).
2.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Выселки(Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки в сети Интернет  http:// viselki.stavrsp.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Выселки                                                                  З.Г.Мердеев 
Приложение № 1 

к постановлению администрации

сельского поселения Выселки 
муниципального района Ставропольский

от  22  .02.2019г       № 13/1
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Выселки  муниципального района Ставропольский в 2019 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовить и провести заседание паводковой комиссии.  
	до 30.03.2019
	Глава  поселения

	2.
	Подготовить карту возможных зон затопления (подтопления) паводковыми водами в поселении.
	до 30.03.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Определить расчёт сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий.
	30.03.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку.   В случае подтопления провести промывку и хлорирование.
	По мере необходимости
	Узбеков М.М. – мастер участка  с.Выселки   «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию)      

	5.
	Довести до населения информацию о прогнозе паводковой ситуации.
	в период паводка  
	Члены паводковой комиссии

Специалисты администрации 

	6.
	Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой.
	30.03.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
	01 .04.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения
Специалисты администрации

	8.
	Спланировать и провести в школе занятия по мерам безопасности детей при нахождении на водоемах в период половодья.
	До 10.03.2019
	Инструктор по работе с молодежью (по согласованию)

	9.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Взять на контроль внутренние водоемы, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора.
	До 15.04.2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. 
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12.
	Постоянно наблюдать за повышением уровня воды в озерах расположенных на территории сельского поселения..Контролировать состояние дамбы, расположенной между улицами Советской и Победы.
	апрель –май 
	Противопаводковая  комиссия   поселения

	13.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения.
	апрель-май 2019
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	14.
	Проверить состояние готовности  средств экстренного оповещения населения.
	До 10.03.2019
	Заместитель главы администрации 

	15.
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка .
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения


Приложение № 2
к постановлению администрации

сельского поселения Выселки 
муниципального района Ставропольский

от22 .02.2019г       №13/1
Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Выселки

Председатель комиссии:                                                                                                                                   Мердеев З.Г. -Глава  сельского поселения   Выселки                                                               

Заместитель председателя комиссии :

Пакреев Р.Р.- заместитель главы администрации с.п.Выселки 
Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Баутдинова А.К. ведущий специалист   администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          
Члены комиссии:   

 -Узбеков М.М. -мастер участка  с.Выселки МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по    согласованию);                                                                                                                                                                                             
- Санчилеев М.М. – уполномоченный полиции  (по согласованию ) ; 
-Дубылкина О.В. – председатель   Собрания представителей сельского поселения                    Ставропольский  (по согласованию );
- Фазлаев Р.Г.- командир ДНД .
