ПЛАН

мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории с.п. Выселки м.р. Ставропольский Самарской области в соответствие с установленными требованиями на 2018-2019г.г.

| №/№ | Наименование мероприятий | период проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопровода ул.Дорожная -270 метров | август-сентябрь | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 2 | Замена трубопровода ПВХ скважина №3 -70 метров ,ул.Первомайская | август-сентябрь | Администрация с.п.Выселки МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 3 | Подвод электричества до новой скважины -ул.Октябрьская | сентябрь-октябрь | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 4 | Замена участка водопровода в здании амбулатории | октябрь | ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» |
| 5 | Обустройство территорий зон санитарной охраны (первого пояса) | июнь-июль | Администрация с.п.Выселки |
| 6 | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | Администрация с.п.Выселки МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 7 | Промывка сетей, хлорирование систем водоснабжения | по плану | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 8 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения . | ежегодно (весна-осень) | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества питьевой воды | май , октябрь | Администрация с.п.Выселки |
| 10 | Проведение планово- ремонтных систем питьевого водоснабжения | ежегодно | МП«СтавропольРесурсСервис» Администрация с.п.Выселки |

Глава  администрации с.п.Выселки 		                                З.Г.Мердеев