


ПЛАН 
мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории с.п. Выселки м.р. Ставропольский Самарской области в соответствие с установленными требованиями на 2018-2019г.г.

	№/№
	Наименование мероприятий 
	период проведения 
	Ответственный 

	1
	Прокладка трубопровода  ул.Дорожная -270 метров 
	август-сентябрь 
	МП«СтавропольРесурсСервис»


	2
	Замена трубопровода ПВХ скважина №3 -70 метров ,ул.Первомайская 
	август-сентябрь 
	Администрация с.п.Выселки  МП«СтавропольРесурсСервис»

	3
	Подвод электричества   до новой  скважины  -ул.Октябрьская  
	сентябрь-октябрь 
	
МП«СтавропольРесурсСервис»


	4
	Замена участка водопровода в здании амбулатории 
	октябрь 
	 ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ»

	5
	Обустройство территорий зон санитарной  охраны (первого пояса) 
	июнь-июль
	Администрация с.п.Выселки 



	6
	Обследование сетей и трубопроводов 
на утечку и её устранение 
	постоянно
	Администрация с.п.Выселки  МП«СтавропольРесурсСервис»

	7
	Промывка сетей, хлорирование  систем водоснабжения 
	по плану 
	МП«СтавропольРесурсСервис»

	8
	 Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения  .
	ежегодно (весна-осень)
	МП«СтавропольРесурсСервис»



	9
	Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества  питьевой воды 
	май , октябрь 
	Администрация с.п.Выселки 



	10
	Проведение планово- ремонтных   систем  питьевого водоснабжения  
	ежегодно 
	МП«СтавропольРесурсСервис»

Администрация с.п.Выселки  






Глава  администрации с.п.Выселки 		                                З.Г.Мердеев 







