Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВЫСЕЛКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2020 г.                                                                                                               №12

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды

на территории сельского  поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 – 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря  2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом сельского поселения Выселки  муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения, администрация сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в сельском поселении Выселки муниципального  района  Ставропольский Самарской  области на 2020 – 2021 годы.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник  сельского поселения Выселки » и на официальном сайте Администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в сети «Интернет»  http://viselki.stavrsp.ru.

Глава сельского поселения       Выселки                                              З.Г.Мердеев

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Выселки

от  20.02.  2020г № 12

ПЛАН

мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельского поселения  Выселки м.р. Ставропольский Самарской области на 2020-2021г.г.

| №/№ | Наименование мероприятий | период проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода | Администрация с.п.Выселки МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 2 | Закольцовка с водонапорной башни.Прокладка трубопровода ул.Дорожная -270 метров | июнь-октябрь | Администрация с.п.Выселки МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 3 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода | Администрация с.п.Выселки МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 4 | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | Администрация с.п.Выселки МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 5 | Промывка сетей, хлорирование систем водоснабжения | по плану | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 6 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения . | ежегодно (весна-осень) | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества питьевой воды | май, октябрь | Администрация с.п.Выселки |
| 8 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | по мере необходимости в течение года | Администрация с.п.Выселки |
| 9 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения Ремонт колодцев: ул.Мира,11,ул.Октябрьская,41, Замена задвижек : ул.Садовая, ул.Дорожная, улЛуговая, ул.Советская, ул.Первомайская | по плану | МП«СтавропольРесурсСервис» |
| 10 | Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин | июнь-октябрь | МП«СтавропольРесурсСервис» Администрация с.п.Выселки |
| 11 | Контроль фактического потребления холодной абонентами | в течение всего периода | МП«СтавропольРесурсСервис» Администрация с.п.Выселки |