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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ 
Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Выселки , с. Выселки,                         


Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории с/п. Выселки  
 на 2018г-2019.г.

	№/№
	Наименование мероприятий 
	период проведения 
	Примечание 

	1
	Прокладка трубопровода  ул.Дорожная -270 метров 
	август-сентябрь 
	В связи  с закольцовкой    скважины по ул.Октябрьская    в 2019г  работы по ул.Дорожной   запланированы на 2020г -2021г

	2
	Замена трубопровода ПВХ скважина №3 -70 метров ,ул.Первомайская 
	август-сентябрь 
	Выполнено

	3
	Подвод электричества   до новой  скважины  -ул.Октябрьская  
	сентябрь-октябрь 
	
Выполнено


	4
	Обустройство территорий зон санитарной  охраны (первого пояса) 
	июнь-июль
	Выполнено



	5
	Обследование сетей и трубопроводов 
на утечку и её устранение 
	постоянно
	
Выполнено

	6
	Промывка сетей, хлорирование  систем водоснабжения 
	по плану 
	Выполнено 

	7
	 Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения  .
	ежегодно (весна-осень)
	
                 Выполнено


	8
	Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества  питьевой воды 
	май , октябрь 
	Выполнено 


	9
	Проведение планово- ремонтных   систем  питьевого водоснабжения  
	ежегодно 
	 Выполнено



Глава сельского поселения Выселки 				             З.Г.Мердеев 
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